ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

47 000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48

KLASA: 406-09-02/22-06/01

URBROJ:2133/89-03-22-02

# DOKUMENTACIJA O NABAVI

Usluga revizije i izmjena projektne dokumentacije za izgradnju Ispostave Ozalj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u svrhu izmjene građevinske dozvole

## JEDNOSTAVNA NABAVA

Ev. broj nabave: 44-2022

Karlovac, 25. listopad 2022.

### DOKUMENTACIJA O NABAVI

- OPĆI PODACI

### Opći podaci o naručitelju:

    - Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

    - Sjedište: Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48.

    - OIB naručitelja 81321900129

    - Odgovorna osoba: Perica Vucelić, mag.med.techn., univ.mag.admin.sanit., ravnatelj

e)  Telefon:  047/804 016, fax.: 047/611 332

- Internetska adresa: https://zzhm-kz.hr/

- Adresa elektronske pošte: info@zzhm-kz.hr

- Osoba za kontakt: Igor Malović, struč.spec.oec., tel. 047/804 016 , e-mail: racunovodstvo@zzhm-kz.hr

### Evidencijski broj nabave: 44-2022

  - Popis gospodarskih subjekta s kojima je naručitelj u sukobu interesa: Sukladno odredbama čl.

- do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi, nema pravnih subjekata s kojima Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije ne smije sklapati ugovore (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice  gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

  - Vrsta postupka javne nabave: Postupak jednostavne nabave. S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o nabavi.

  - Procijenjena vrijednost nabave: 112.000,00 kn ( bez PDV-a).

  - Vrsta ugovora o nabavi: Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o jednostavnoj nabavi sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi. Sklapanje okvirnog sporazuma nije   predviđeno.

  - Elektronička dražba: Naručitelj neće provoditi elektroničku dražbu.

### PODACI O PREDMETU NABAVE

  - Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je usluga revizije i izmjena projektne dokumentacije za izgradnju Ispostave Ozalj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u svrhu izmjene građevinske dozvole

CPV oznake predmeta nabave:

71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi

71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja

71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

Projektni zadatak i Opis predmeta nabave nalazi se u obveznom prilogu ove dokumentacije.

Svi ponuditelji su obavezni tijekom roka za dostavu ponuda izvršiti uvid u predmetnu lokaciju i mape glavnog projekta, te utvrditi sve relevantne činjenice i elemente za nuđenje navedenih usluga, te će se smatrati da njihova ponuda uključuje sve usluge potrebne za izradu kvalitetne projektne dokumentacije. Uvid će se obaviti uz prethodnu najavu osobama zaduženima za kontakt o čemu će se sastaviti odgovarajuća potvrda koja mora biti sastavni dio ponude.

Dokumentaciju treba izraditi u skladu s:

•	važećim hrvatskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima vezanim uz prostorno uređenje, gradnju, opremanju i održavanju projekata građevina;

•	Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (Narodne novine 71/16);

•	Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine  (NN 71/16);

•	Internim aktima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije;

•	Ostalim dokumentima vezanim uz predmet nabave.

Projekti moraju biti izrađeni od strane osoba ovlaštenih prema posebnom propisu za izradu pojedinih vrsta projekata. Projekti moraju biti usklađeni s odredbama važećih Zakona i podzakonskih propisa kao i prostornih planova u obuhvatu kojih se nalazi predmetna lokacija. Ukoliko se utvrdi neusklađenost projekta s propisima projektant je taj nedostatak dužan otkloniti o vlastitom trošku bez prava na dodatnu naknadu i nadoknaditi investitoru eventualnu štetu.

Elaborati moraju biti izrađeni od strane osoba ovlaštenih prema posebnom propisu za izradu pojedinih vrsta elaborata. Elaborati moraju biti usklađeni s odredbama važećih Zakona i podzakonskih propisa kao i prostornih planova u obuhvatu kojih se nalazi predmetna lokacija.

Ukoliko se utvrdi neusklađenost elaborata s propisima izrađivač elaborata je taj nedostatak dužan otkloniti o vlastitom trošku bez prava na dodatnu naknadu i nadoknaditi investitoru eventualnu štetu.

Posebne uvjete i uvjete priključenja pribavlja projektant.

Potvrde glavnog projekta pribavlja projektant. Ukoliko su potrebne izmjene, dopune ili ispravci projekata prema zahtjevima javno pravnih tijela projektant je dužan izvršiti potrebne radnje bez prava na dodatnu naknadu i nadoknaditi investitoru eventualnu štetu.

Građevinsku dozvolu ishodi projektant u ime investitora. Ukoliko su potrebne izmjene, dopune ili ispravci projekata prema zahtjevima tijela koje izdaje građevinsku dozvolu projektant je dužan izvršiti potrebne radnje bez prava na dodatnu naknadu i nadoknaditi investitoru eventualnu štetu.

Kontrolu mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije je projektant dužan povjeriti ovlaštenoj osobi. Ukoliko su po zahtjevu ovlaštene osobe potrebne izmjene, dopune ili ispravci projekta projektant je dužan izvršiti potrebne radnje bez prava na dodatnu naknadu i nadoknaditi investitoru eventualnu štetu.

Izvedbeni projekt sadržava sve pojedinačne projekte pojedinih struka kao i glavni projekt. Projektant je odgovoran za usklađenost izvedbenog projekta s glavnim projektom i za međusobnu usklađenost pojedinih dijelova projekata.

Ukoliko se tijekom gradnje pokažu nedostaci u glavnom i/ili izvedbenom projektu projektant ih je dužan otkloniti bez prava na dodatnu naknadu te snositi eventualnu štetu koja bi bila prouzročena nedostacima u projektu.

Prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije, odnosno prilikom izrade troškovnika treba voditi računa da isti mora biti izrađen sukladno ZJN 2016 tj. ugovaratelj ima obvezu tehničku specifikaciju izraditi na način da u potpunosti primjeni odredbe Zakona o javnoj nabavi, važećeg Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave te Pravilima o financijskim korekcijama koje je donijelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU. Prilikom definiranja tehnologije izvođenja nužno je projektirati takvu tehnologiju koje je opće dostupna izvođačima radova, vodeći računa u svrsi projektiranog objekta, kvaliteti, trošku održavanja i racionalnom trošenju javnih sredstava.

Ukoliko naručitelj ili tijela nadležna za izdavanje potrebnih akata utvrde nedostatke u pogledu izrade projektne dokumentacije, izvršitelj je u obvezi o svom trošku ukloniti utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi naručitelj ili tijela nadležna za izdavanje potrebnih akata.

Sukladno čl. 75. važećeg Zakona o gradnji autorska prava na građevini projektiranoj glavnim ili drugim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu, ako je to ugovoreno ugovorom o izradi projekta. Slijedom navedenog, navodi se kako predmet ove nabave nije izrada projekta koji je originalna intelektualna tvorevina već izrada uobičajenog projekta koji ispunjava zakonom i drugim propisima propisane uvjete te stoga isti u ovom predmet nabave nema obilježja autorskog djela.

Projektna dokumentacija mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te strana ovlaštena osoba koja koristi usluge prevođenja čini to na vlastitu odgovornost i trošak.

Odabrani ponuditelj obvezan je osigurati sve stručne osobe, opremu i sve ostalo potrebno za izvršenje predmeta nabave.

  - Količina predmeta nabave i troškovnik: određena je u Troškovniku koji je sastavni dio   dokumentacije o nabavi.

  - Mjesto pružanja usluga: uredi naručitelja na adresi: Dr. V. Mačeka 48, 47 000 Karlovac i lokacija Ozalj, te uredi odabranog ponuditelja, prema potrebi.

  - Rok izvođenja:

Ugovor započinje obostranim potpisom i traje do provedenog postupka nabave radova po predmetnoj nabavi.

Ponuditelj/izvršitelj je obavezan svoju uslugu pružati do kraja provedbe svih aktivnosti bez obzira na datum njihovog stvarnog početka. Datumi izvršenja mogu se pomicati ovisno o dinamici početka aktivnosti što Ponuditelj treba uzeti u obzir prilikom sastavljanja Ponude.

Iz obaveznog sadržaja ponude rokovi usluga su definirani kako slijedi:

I.	Glavni projekt - 45 radnih dana od dana potpisa ugovora

II.	Izvedbeni projekti i pripadajući troškovnici- 20 radnih dana od  završetka Glavnog projekta i ishođene građevinske dozvole.

III.	Savjetovanje u postupku nabave radova - do okončanja predmetnog postupka nabave radova

### Osnove za isključenje gospodarskog subjekta

    - Nekažnjavanost

Dokumenti kojima dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke i to:

- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće,

- jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ili

- ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a. i b. ovoga stavka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz ove točke oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod  nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, odnosno osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja ima državljanstvo Republike Hrvatske, naprijed navedene okolnosti dokazuju Izjavom /ogledni primjerak sastavni je dio ove dokumentacije/. Izjava ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika.

### Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,  ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog  subjekta,  ako  gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu  sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz ove podtočke i    to:

- potvrda Porezne uprave o stanju duga, ili

- važeći jednakovrijedni dokument drugog nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta,  ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave

- ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a. i b. ovoga stavka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz ove podtočke 3.1.2., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj nepostojanje naprijed navedene okolnosti dokazuje potvrdom Porezne uprave /neovjereni preslik/.

U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno.

U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno.

### Ostale osnove za isključenje

Ne primjenjuje se.

### KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

- 1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Navedeno se dokazuje Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

### Dostavljanje dokumenata

Svi dokumenti koji se prilažu mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra    se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

### Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja ili natjecatelja

  - Zajedničku ponudu mogu podnijeti dva ili više ponuditelja. Ponuda zajednice ponuditelja sadrži naziv sjedišta svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, naziv i sjedište nositelja ponude, imena i potrebnu stručnu spremu odgovornih osoba za izvršenje nabave iz zajedničke ponude, prema obrascu koji je sastavni dio ove dokumentacije. Članovi zajednice ponuditelja pojedinačno dokazuju razloge da ne postoje obvezni razlozi za isključenje natjecatelja ili ponuditelja, pojedinačno dokazuju pravnu i poslovnu sposobnost i zajednički dokazuju minimalnu razinu financijske sposobnosti.

### Odredbe koje se odnose na podizvoditelje

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili više  podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o nabavi koji namjerava dati u podugovor. Ako se dio ugovora o nabavi daje u podugovor, tada za dio predmeta nabave koji će isporučiti podizvoditelj, naručitelj obavezno neposredno plaća podizvoditelju. Obvezni   sastojci ugovora o nabavi za sve predložene podizvoditelje su i:

- podaci o podizvoditelju (naziv, sjedište, OIB, ime i prezime ovlaštene osobe i broj računa),

- dio predmeta nabave koji će isporučiti podizvoditelj,

- cijena dijela predmeta nabave koji će isporučiti podizvoditelj.

– Navod da su podaci iz članka 86. stavka 4. Zakona obvezni sastojci ugovora o nabavi te da su  neposredna plaćanja podizvoditelju obvezna, u slučaju kada se dio ugovora daje u podugovor.

Plaćanja podizvoditeljima će se vršiti neposredno od naručitelja podizvoditelju. Ponuditelj mora svom računu obvezno priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora o nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja. Ako se nakon sklapanja ugovora o nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je javni naručitelj pristao na to, odabrani ponuditelj mora javnom naručitelju u roku 5 dana od dana pristanka, dostaviti obavezne  podatke za novoga podizvoditelja.

### PODACI O PONUDI

  - Sadržaj ponude:

Ponuda mora sadržavati:

    - Popunjen ponudbeni list koji se nalazi u prilogu ove dokumentacije o nabavi i čini njezin sastavni dio, ispunjen u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije. Kod zajednice ponuditelja ponuda treba sadržavati podatke o zajedničkim ponuditeljima navedene u ponudbenom listu, te izjavu o zajedničkoj ponudi i izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja. Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudbenom mora navesti podatke o dijelu ugovora koji namjerava dati u podugovor, te podatke iz stavka 4. članka 86. o svim podizvoditeljima.

    - Troškovnik popunjen i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja, ovjerena žigom,

    - Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni i ostali razlozi isključenja    ponude,

    - Sve tražene dokaze sposobnosti kojima se utvrđuje sposobnost izvršenja predmeta nabave

    - Potvrda naručitelja o izvršenom uvidu u predmetnu lokaciju i mape glavnog projekta

    - Popis svih sastavnih dijelova odnosno dokumentacije priložene ponudi i /ili priloga ponude.

Ako se radi o zajednici ponuditelja, podaci se navode se za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti kao što je upisan na mjesto predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

### Način izrade ponude:

- Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

- Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

- Ispravci u ponudu moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom i žigom ponuditelja.

- Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (uvezana jamstvenikom učvršćenim na zadnjoj stranici ponude te uvez ovjeren pečatom),

- Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

- Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava  prethodni dio.

### Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja:

- u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom " Usluga revizije i izmjena projektne dokumentacije za izgradnju Ispostave Ozalj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u svrhu izmjene građevinske dozvole", ev.brojem nabave: 44-2022 i naznakom «ne otvaraj», te ostalim podacima sukladno dokumentaciji o nabavi.

### 4. Način izračuna cijene za predmet nabave

- Ponuditelji je dužan u ponudbeni troškovnik upisati jedinične i ukupne cijene pojedinih stavki troškovnika, te cijenu ponude za cjelokupan predmet nabave bez PDV-a i ukupnu cijenu ponude za cjelokupan predmet nabave sa PDV-om, onako kako je traženo troškovnikom i ponudbenim listom.

- Potrebno je nuditi sve stavke u troškovniku, nije dopušteno djelomično ispunjavanje troškovnika, jer se tako ispunjeni troškovnici neće uzimati u obzir. Nije dopušteno mijenjati opisane stavke.

- Cijena ponude izražava se u kunama. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i eventualni popusti, bez poreza na dodanu vrijednost PDV se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s PDV-om.

- Cijena je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora. Sav rizik u slučaju promjene cijena snosi ponuditelj.

  - Jezik na kojem se dostavlja ponuda: na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

### Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 10 dana od dana isteka roka za dostavu

ponuda, s tim da Naručitelj može pismenim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponude.

  - Alternativne ponude: nisu dopuštene alternativne ponude.

### OSTALE ODREDBE

  - Rok, način i uvjeti plaćanja: Nema predujma, kao i sredstava osiguranja plaćanja.

Plaćanje će se obavljati u roku od 30 dana po ispostavljenim računima s priloženim potpisanim zapisnikom o izvršenim uslugama na poslovni račun ponuditelja/člana zajednice ponuditelja/podugovaratelja na slijedeći način:

| 1. | po izradi i predaji naručitelju glavnog projekta s ishođenim potvrdama glavnog projekta te dokaza o predaji zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole | 70% ponuđene cijene |
| --- | --- | --- |
| 2. | po izradi i predaji naručitelju izvedbenog projekta i troškovnika s opisom radova i opreme prema izvedbenim projektima za provođenje postupka javne nabave radova | 30% ponuđene cijene |

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 94/2018) od 01. srpnja 2019. godine izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 94/2018).

### Troškovi izrade i dostave dokumentacije o nabavi

Dokumentacija o nabavi ne naplaćuje se.

### Zaprimanje i otvaranje ponuda

Ponude treba dostaviti najkasnije do 03. studenog 2022. do 10,00 sati, neovisno o načinu dostave, na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. Otvaranje ponuda nije javno.

### Kriteriji odabira najpovoljnije ponude

Najpovoljnija je prihvatljiva, prikladna i pravilna ponuda sa najnižom cijenom s preduvjetom ispunjenja svih zakonom i dokumentacijom propisnih uvjeta.

### Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

Odluka Naručitelja o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka javne nabave bit će upućena svim gospodarskim subjektima preporučenim pismom u roku 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

### Tajnost dokumentacije

Ponuditelj može označiti tajnom podatke iz ponudbene dokumentacije koji posebice uključuju tehničke ili poslovne tajne i povjerljive aspekte ponude sukladno posebnim propisima.

Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni.

Naručitelj se obvezuje tako označene podatke čuvati.

Gospodarski subjekti ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke, cijeni ponude te podatke iz ponude u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

# PONUDBENI LIST

Predmet nabave: Usluga revizije i izmjena projektne dokumentacije za izgradnju Ispostave Ozalj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u svrhu izmjene građevinske dozvole, ev.broj: 44-2022

Naziv i sjedište:

Adresa za dostavu pošte:

OIB: _

Broj računa:

Porezni status:

Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti) : DA	NE

Odgovorna osoba:

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:

Tel./fax./mob.:	e-mail:_

ZAJEDNIČKA PONUDA /zaokružiti/:	DA	NE PODIZVODITELJI /zaokružiti/:	DA	NE

- PONUDA

  - Proučivši dokumentaciju o nabavi Naručitelja, mi dolje potpisani, nudimo izvođenje radova prema troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije za nabavu

| Cijena bez PDV-a : |  |
| --- | --- |
| PDV |  |
| Ukupna cijena sa PDV |  |

  - Preuzimamo obvezu, ukoliko naša ponuda bude odabrana, uslugu isporučiti sukladno navedenom u dokumentaciji o nabavi.

  - Rok valjanosti ponude	dana (najmanje 10 dana).

  - Izjavljujemo da je cijena iz naše ponude fiksna i nepromjenjiva.

U		M.P. _

(mjesto i datum)	(potpis odgovorne/ovlaštene osobe)

### PONUDBENI LIST Prilog 1

( Popunjava se samo u slučaju zajednice ponuditelja )

### PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA

NAZIV ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA

_

PONUDITELJ JE U SUSTAVU PDV-a /zaokružiti/:	DA	NE

ADRESA/SJEDIŠTE:

POŠTANSKI BROJ: _

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gosp. subjekta)

POSLOVNI/ŽIRO/RAČUN BR. _

POSLOVNA BANKA:

ODGOVORNA OSOBA:

OSOBA ZA KONTAKT:

Tel. _	_ fax.	e-mail:

DA LI JE ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA U SUSTAVU PDV-a:	(da/ne) ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA KOJI JE OVLAŠTEN

ZA KOMUNIKACIJU S NARUČITELJEM:

_

PREDMET, KOLIČINA, VRIJEDNOST I POSTOTNI DIO UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI KOJI   ĆE IZVRŠAVATI NAVEDENI ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA:

_

_

_

* ako ima više članova, za svakog je potrebno umetnuti popunjenu tabelu u Ponudbeni list U	, dana	_2022. god.

M.P.	 	_ (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)

### PONUDBENI LIST Prilog 2

( Popunjava se samo ako se dio ugovora daje u podugovor )

### PODACI O PODIZVODITELJIMA I DIJELU UGOVORA KOJI SE DAJE U PODUGOVOR

| Ime/naziv tvrtke |  |
| --- | --- |
| Skraćeni naziv tvrtke |  |
| Adresa sjedišta |  |
| Broj poslovnog /žiro/računa |  |
| OIB (ili nacionalni identif. broj prema zemlji sjedišta gosp. subjekta, ako je primjenjivo ) |  |
| U sustavu PDV-a /zaokružiti/ | DA NE |
| PREDMET, KOLIČINA, VRIJEDNOST PODUGOVORA I POSTOTNI DIO UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI KOJI SE DAJE U PODUGOVOR: _ _ _ _ _ |

* ako ima više podizvoditelja, za svakog je potrebno umetnuti popunjenu tabelu u Ponudbeni list NAPOMENA:

- Javni naručitelj je obvezan neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu  ili pružene usluge.

- Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o jednostavnoj nabavi.

U	, dana	_2022. god.

M.P.	 	_ (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)

Ogledni primjerak Izjave o zajedničkoj ponudi /popuniti u slučaju zajedničke ponude/

Gospodarski subjekti udruženi u zajednicu ponuditelja daju:

### IZJAVU O ZAJEDNIČKOJ PONUDI

Izjavljujemo da u postupku nabave Usluga revizije i izmjena projektne dokumentacije za izgradnju Ispostave Ozalj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u svrhu izmjene građevinske dozvole ev.br. 44-2022 nastupamo kao zajednica ponuditelja, a nositelj zajedničke ponude je:

Naziv i sjedište gospodarskog subjekta:

Adresa:

OIB:	Telefon:	e-mail:

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:

Za potpis i ovjeru ponude ovlašćujemo:

_	_ (ime i prezime, osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje zahtjeva i ponude)

Ukoliko nakon provedenog postupka jednostavne nabave naša ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, za potpis i ovjeru ugovora ovlašćujemo:

_	_ (ime i prezime, osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje ugovora)

Način plaćanja (zaokružiti):

    - Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o jednostavnoj nabavi koji je izvršio

    - Na drugi način /upisati/:

_

U	, _	.	Članovi zajednice ponuditelja:

(upisati ime, prezime i funkciju ovlaštenih osoba za zastupanje)

M.P. (potpis)

M.P. (potpis)

M.P. (potpis)

Ogledni primjerak Izjave o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja

/popuniti u slučaju zajedničke ponude/

U postupku nabave Usluga revizije i izmjena projektne dokumentacije za izgradnju Ispostave Ozalj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u svrhu izmjene građevinske dozvole, ev.br.: 44-2022, gospodarski subjekti udruženi u zajednicu ponuditelja daju

### I Z J A V U

O SOLIDARNOJ ODGOVORNOSTI ZAJEDNIČKIH PONUDITELJA

kojom izjavljujemo da:

- Naziv i sjedište gospodarskog subjekta:

_					 Adresa:					 OIB:	Telefon:		Telefaks:		 e-mail:

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: _

- Naziv i sjedište gospodarskog subjekta:

_

Adresa:					 OIB:	Telefon:		Telefaks:		 e-mail:

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: _

- Naziv i sjedište gospodarskog subjekta:

_					 Adresa:			_ OIB:	Telefon:	Telefaks:

e-mail:

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: _	_

kao članovi zajednice ponuditelja solidarno odgovaramo naručitelju za uredno ispunjenje ugovora u slučaju odabira naše ponude.

U	, _	.

Članovi zajednice ponuditelja: (upisati ime, prezime i funkciju ovlaštenih osoba za zastupanje)

1.

M.P.	(potpis)

2.

M.P.	(potpis)

3.

M.P.	(potpis)

Ogledni primjerak izjave o nekažnjavanju

Temeljem članka 251. ZJN dajem, dajem sljedeću:

### IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja	_iz

(ime i prezime)	(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _	izdane od

kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta

_		 (naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

_

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju: članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona; članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. I 143/12.).

- korupciju, na temelju: članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona; članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

- prijevaru, na temelju: članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona;

članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12).

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju: članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novaćenje za terorizam), članka

101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona; članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju: članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona; članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju: članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona; članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

2) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da kao osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske i gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj pravomoćnom presudom nije osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU

U	,	godine

M.P.

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

Napomena:

- Izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika

- Ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik sa najmanje još jednom osobom (drugim zakonskim zastupnikom, prokuristom i sl.) izjavu daju obje ovlaštene osobe.

# Text boxes

1. OPĆI PODACI O PONUDITELJU